2016年监理工程师考试真题及参考答案

《建设工程合同管理》

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）。

1.市场经济主要是依据（   ）规范当事人的交易行为。

A.行政手段		B.合同

C.诚信		D.道德

2.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（   ）。

A.取得相应的执业资格证书	B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍	D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

3.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（   ）。

A.借款合同		B.勘察合同

C.施工合同		D.技术转让合同

4.下列引起合同法律关系产生变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（   ）。

A.因国际禁运解除进口设备运输合同

B.因战争导致在建工程合同工期延长

C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围

D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同

5.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后***的合同义务由（   ）c承担。

A.施工企业法定代表人		B.拟派项目经理

C.施工项目部		D.施工企业

6.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担

保法律关系中，抵押人为（   ）。

A.公司甲		B.公司乙

C.银行		D.登记机关

7.某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（   ）。

A.4月30日		B.5月5日

C.5月15日		D.6月14日

8.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（   ）。

A.大雨造成现场档案资料损毁	B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建	D.施工机械过度磨损需要停工检修

9.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》

和《标准施工招标文件》中的（   ）。

A.申请人须知前附表		B.资格审查办法

C.投标人须知前附表		D.资格预审公告

10.根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（   ）。

A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目

B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

D.构成内容多且专业性强的大型项目

11.招标项目设有标底的，标底应当在（   ）时公布。

A.公布招标公告		B.发售招标文件

C.开标		D.评标

12.某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至

少延长（   ）天。

A.5	B.10	C.15	D.20

13.关于延长投标有效期的说法，错误的是（   ）。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

14.根据《招标投标法》，投标人可以在（   ）期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同	B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束		D.提交标书至投标截止时间

15.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（   ）。

A.提供资料的有效性和完整性	B.企业资质条件

C.拟派项目经理资格		D.企业类似工程业绩

16.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（   ）评审的内容。

A.资格	B.程序	C.响应性	D.形式

17.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（   ）。

A.最低投标价法		B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法		D.综合评估法

18.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（   ）。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

- 某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较 如下：

| 投标人 | 甲 | 乙 | 丙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（万元） | 3200 | 3500 | 3400 |
| ****（万元） | 0 | -100 | -50 |
| ****（万元） | 160 | -50 | 20 |

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（   ）万元。

A.3200和3200	B.3360和3200	C.3350和3500	D.3370和3400

20.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行（   ）招标。

A.概念设计		B.初步设计

C.技术设计		D.施工图设计

21.设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划（   ）。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

22.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（   ）为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值	B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况		D.保证库存周期最短

23.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（   ）的企业。

A.工程设计综合资质		B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质	D.工程设计专项资质

24.根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（   ）**人员负责安全保卫工作。

A.发包人		B.勘察人

C.监理人		D.项目施工单位

25.根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（   ）。

A.发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

26.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（   ）。

A.项目经理任命书		B.合同协议书

C.工程设备表		D.建筑材料表

27.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（   ）。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

28.根据《标准施工合同》，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（   ）。

A.图纸→专用合同条款→中标通知书

B.图纸→中标通知书→专用合同条款

C.中标通知书→图纸→专用合同条款

D.中标通知书→专用合同条款→图纸

29.为了明确划分由于政策f法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（   ）。

A.投标截止日前第14天		B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天	D.招标公告发布之日前第28天

30.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（   ）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

31.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（   ）。

A.组织施工单位测设施工控制网	B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底	D.组织监察单位进行现场勘查

32.根据《标准施工合同》，合同工期应自（   ）载明了开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书	B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书	D.监理人批准的施工进度计划

33.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（   ）。

A.公尺结算价的2%		B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%		D.签约合同价的3%

34.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内（   ）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场

35.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定j竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（   ）作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者	B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者	D.两个价格指数按约定**的均值

36.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（   ）的原则商定或确定。

A.成本加酬金		B.成本加利润

C.成本加规费		D.直接成本加间接成本

37.根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（   ）天后未进行验收，视为验收h合格。

A.14	B.28	C.42	D.56

38.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（   ）。

A.减少设计变更		B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督	D.减少承包人的风险

39.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（   ）。

A.工程量清单		B.发包人要求

C.单位分析表		D.发包人建议

40.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是（   ）。

A.价格清单		B.分析软件

C.设计文件		D.计算书

41.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（   ）前一直有效。

A.签发工程验收证书		B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告		D.颁发缺陷责任期终止证书

42.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制（   ）。

A.工程进度款z支付分解表	B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表		D.建设资金平衡表

43.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段j进行的是（   ）。

A.联动试车		B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验		D.产能及环保指标测试

44.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（   ）。

A.标的物交付		B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付		D.材料设备所有权转移

45.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（   ）。

A.抽检比例和取样方法		B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例		D.取样方法和抽检数量

46.材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的f方法是（   ）。

A.类比衡量法		B.理论换算法

C.尾差分析法		D.经验鉴别法

47.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（   ）。

A.附加服务		B.额外服务

C.伴随服务		D.增至服务

48.FIDIC《施工h合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（   ）。

A.专业监理工程师		B.建设单位代表

C.监理员		D.施工项目技术负责人

49.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是（   ）。

A.承包商部分拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任

50.根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于（   ）。

A.目标合同		B.标价合同

C.管理合同		D.成本补偿合同

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)

51.下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（   ）。

A.发包人名称		B.承包人名称

C.发承包项目名称		D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

52.关于无权代理的说法，正确的有（   ）。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

53.根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括（   ）。

A.主债权及利息		B.违约金

C.行政罚款		D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

54.项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有（   ）。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

55.关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有（   ）。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

56.采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有（   ）。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

57.下列文件中，属于招标文件组成内容的有（   ）。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

58.关于投标预备会的说法，正确的有（   ）。

A.投标预备会是法定的招标程序	B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开	D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

59.根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有（   ）。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

60.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有（   ）。

A.投标人d的投标报价与招标标底一致

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.不同投标人的投标函格式相同

E.不同投标人的投标文件异常一致

61.关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有（   ）。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

62.国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（   ）。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

63.机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（   ）。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

64.建设工程勘察合同委托的工作内容有（   ）。

A.工程放线测量		B.大地测量

C.结算工程量测量		D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

65.根据《建设工程设计合同（示范文本）》，设计方的合同责任有（   ）。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

66.根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（   ）。

A.施工工程或标段		B.工程结算方式

C.质量标准		D.合同组成文件

E.变更处理程序

67.根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在d订立合同时明确的内容有（   ）。

A.发包人提交施工图审查的时间	B.承包人的设计范围

C.承包人提交设计文件的期限	D.承包人提交设计文件的数量

E.监理人签发图纸修改的期限

68.如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有（   ）。

A.保险公司按投保的保险金额所占B.百分比赔偿实际损失

B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完成工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

69.根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（   ）。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

70.根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有（   ）。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

71.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（   ）。

A.发现文物.石化等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

72.工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有（   ）。

A.保险责任不同		B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同		D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

73.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有（   ）。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

74.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有（   ）。

A.施工场地临时道路通行权的取得	B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式	D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

75.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（   ）。

A.职业责任险		B.现场人员工伤保险

C.第三者责任险		D.设计和工程保险

E.现场人员意外伤害保险

76.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（   ）。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

77.材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（   ）。

A.磅差分析法		B.查点法

C.经验鉴别法		D.衡量法

E.理论换算法

78.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显

的英语字样标出该设备的（   ）。

A.合同号		B.目的港

C.出发港		D.收货人编号

E.提单号

79.根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发（   ）后分次返还。

A.工程移交证书		B.工程接受证书

C.履约证书		D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书

80.关于风险CM模式的说法，正确的有（   ）。

A.CM合同属于管理承包合同	B.CM合同采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商不赚取总包.分包合同的差价	D.CM承包商属于专业咨询机构

E.CM承包商在工程设计阶段参与合同管理

2016监理工程师考试真题参考答案

《建设工程合同管理》

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意） 
1.【参考答案】B 
2.【参考答案】D 
3.【参考答案】A 
4.【参考答案】C 
5.【参考答案】D 
6.【参考答案】A
7.【参考答案】D 
8.【参考答案】B 
9.【参考答案】B 
10.【参考答案】C

11.【参考答案】C
12.【参考答案】A
13.【参考答案】D
14.【参考答案】D
15.【参考答案】A
16.【参考答案】D
17.【参考答案】D
18.【参考答案】B
19.【参考答案】C
20.【参考答案】B

21.【参考答案】D
22.【参考答案】B
23.【参考答案】D
24.【参考答案】A
25.【参考答案】A
26.【参考答案】B

27.【参考答案】A
28.【参考答案】D
29.【参考答案】B
30.【参考答案】A

31.【参考答案】C
32.【参考答案】B
33.【参考答案】D
34.【参考答案】A
35.【参考答案】C
36.【参考答案】B
37.【参考答案】D
38.【参考答案】A
39.【参考答案】B
40.【参考答案】C

41.【参考答案】D

42.【参考答案】A

43.【参考答案】C

44.【参考答案】B

45.【参考答案】A

46.【参考答案】D

47.【参考答案】C

48.【参考答案】A

49.【参考答案】B

50.【参考答案】B

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)

51.【参考答案】DE

52.【参考答案】ACD

53.【参考答案】ABDE

54.【参考答案】BD

55.【参考答案】ABD

56.【参考答案】ACD

57.【参考答案】BCE

58.【参考答案】BD

59.【参考答案】BCD

60.【参考答案】BCE

61.【参考答案】ABD

62.【参考答案】ABD

63.【参考答案】BCE

64.【参考答案】BDE

65.【参考答案】ABDE

66.【参考答案】ACD

67.【参考答案】BCDE

68.【参考答案】BC

69.【参考答案】BC

70.【参考答案】ABD

71.【参考答案】BCD

72.【参考答案】ADE

73.【参考答案】BD

74.【参考答案】ACE

75.【参考答案】BE

76.【参考答案】ABD

77.【参考答案】ADE

78.【参考答案】ABD

79.【参考答案】BC

80.【参考答案】ABC